RÉDACTION D'UN CAHIER DES CHARGES (CDC)

Support de formation

De l'expression du besoin à la structuration complète d'un cahier des charges : fonctionnalités, besoins fonctionnels et non fonctionnels, priorisation MoSCoW, User Stories, méthode SMART, sécurité RBAC/ABAC et gestion de projet agile.

# Sommaire

# . Introduction

Le cahier des charges (CDC) est l'un des documents les plus importants dans la conduite d'un projet informatique. Il fixe, avant tout développement, ce que le futur système doit faire, pour qui, dans quelles conditions et avec quelles limites. Une rédaction approximative du CDC est l'une des premières causes d'échec ou de dérive des projets : retards, incompréhensions entre client et équipe technique, fonctionnalités oubliées ou mal interprétées.

Ce support reprend et structure les notions abordées lors de la formation consacrée à l'expression et à la formalisation des besoins. Il a pour objectif de fournir un guide de référence complet, utilisable aussi bien par un étudiant découvrant la discipline que par un chef de projet souhaitant consolider ses pratiques.

La formation couvre : la définition et le rôle du cahier des charges, les acteurs impliqués (MOA, MOE, utilisateurs), les différentes catégories de besoins, les méthodes de recueil et de priorisation des besoins (QQOQCCP, MoSCoW), les formats de formalisation (User Stories, méthode SMART), la structure complète d'un CDC, quelques notions techniques transverses (RBAC/ABAC, méthodes agiles, CI/CD), et enfin les règles d'or à respecter lors de la rédaction.

# 1. Le cahier des charges (CDC) : notion fondamentale

## 1.1 Définition

Définition — Le cahier des charges est un document contractuel de référence qui décrit, de manière aussi précise que possible, les besoins, les exigences et les contraintes d'un projet.

Il ne s'agit pas d'un document figé ou exhaustif au sens absolu : il ne peut pas anticiper chaque détail technique, mais il doit être suffisamment précis pour ne laisser place à aucune ambiguïté sur les points essentiels du projet (objectifs, périmètre, contraintes majeures).

## 1.2 Les trois rôles du CDC

Le cahier des charges remplit simultanément trois fonctions, que l'on peut résumer par les images suivantes :

- Le traducteur : il transforme les attentes exprimées par le client (souvent dans un langage métier, parfois flou) en exigences compréhensibles et exploitables par l'équipe technique.

- Le bouclier : il protège à la fois le client et le prestataire. Il sert de référence en cas de litige, de désaccord sur le périmètre du projet ou de contestation d'une livraison.

- La boussole : il oriente les décisions tout au long du projet. À chaque question ou hésitation, l'équipe peut s'y référer pour vérifier si une demande correspond bien aux objectifs initiaux.

## 1.3 Qui rédige le cahier des charges ?

La rédaction du cahier des charges incombe généralement à ceux qui travaillent sur la réalisation du projet, en concertation étroite avec le client. Dans la pratique, elle est le plus souvent pilotée conjointement par la maîtrise d'ouvrage (qui exprime le besoin) et la maîtrise d'œuvre (qui traduit ce besoin en exigences techniques exploitables) — ces deux rôles sont détaillés au chapitre suivant.

## 1.4 Une exigence centrale : la précision

Bonne pratique — Un CDC n'a pas besoin d'être exhaustif sur chaque détail technique, mais il doit être précis sur tout ce qui engage le projet : objectifs, périmètre, contraintes, critères de validation. Ce principe de précision structure l'ensemble des règles présentées au chapitre 10.

# 2. Les acteurs du projet : MOA, MOE et utilisateurs

Avant de détailler le contenu du cahier des charges, il est indispensable de bien identifier qui sont les parties prenantes d'un projet. Le CDC lui-même prévoit, dans sa partie « présentation du contexte », l'identification de ces acteurs (voir 7.2).

## 2.1 La Maîtrise d'Ouvrage (MOA)

Définition — La Maîtrise d'Ouvrage (MOA) est la personne, le service ou l'organisation qui commande le projet, exprime le besoin métier et représente les utilisateurs finaux. C'est elle qui porte la responsabilité de la décision et du financement du projet.

La MOA définit le « quoi » et le « pourquoi » : quels sont les objectifs métier, quelles fonctionnalités sont attendues, quel est le budget disponible. Elle valide les livrables et s'assure que la solution développée répond bien au besoin exprimé.

## 2.2 La Maîtrise d'Œuvre (MOE)

Définition — La Maîtrise d'Œuvre (MOE) est l'entité (équipe interne ou prestataire) chargée de concevoir et de réaliser la solution technique répondant au besoin exprimé par la MOA.

La MOE définit le « comment » : choix d'architecture, technologies utilisées, méthodes de développement, planning technique. Elle est responsable de la qualité et de la conformité de la réalisation par rapport au cahier des charges.

## 2.3 Les utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux sont les personnes qui, au quotidien, se serviront du système une fois celui-ci livré. Ils ne sont pas toujours les mêmes personnes que la MOA (qui peut être un responsable métier ou une direction), mais leurs besoins et contraintes d'usage (ergonomie, accessibilité, contexte de travail) doivent être pris en compte dès la rédaction du CDC.

## 2.4 Une collaboration indispensable

Remarque — MOA et MOE ne s'opposent pas : elles collaborent tout au long du projet. Le cahier des charges est précisément l'outil qui permet cette collaboration, en formalisant d'un côté les besoins (MOA) et de l'autre les engagements techniques nécessaires pour y répondre (MOE).

# 3. Comprendre et exprimer les besoins

La qualité d'un cahier des charges dépend directement de la clarté avec laquelle les besoins sont identifiés et formulés. Trois notions doivent être distinguées avec précision : les fonctionnalités, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.

## 3.1 Les fonctionnalités

Définition — Une fonctionnalité est une action que le système est capable d'exécuter en réponse à une attente du client. C'est, en quelque sorte, la brique élémentaire visible et utilisable du logiciel (par exemple : « créer un compte utilisateur », « exporter un rapport au format PDF »).

## 3.2 Les besoins fonctionnels

Définition — Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit faire pour répondre aux attentes exprimées : ils regroupent et organisent les fonctionnalités attendues autour des objectifs métier du projet.

Un besoin fonctionnel répond donc à la question : « Que doit accomplir le système pour l'utilisateur ? ». C'est la partie du CDC la plus visible pour le client, car elle décrit le service rendu.

## 3.3 Les besoins non fonctionnels

Définition — Les besoins non fonctionnels sont les contraintes liées à la performance, à la sécurité, à la disponibilité et aux aspects techniques que le logiciel doit impérativement respecter pour fonctionner correctement, indépendamment des fonctionnalités elles-mêmes.

Exemples courants de besoins non fonctionnels : le temps de réponse maximal d'une page, le taux de disponibilité du service (par exemple 99,5 % du temps), le chiffrement des données sensibles, la capacité à supporter un certain nombre d'utilisateurs simultanés, ou encore la compatibilité avec certains navigateurs ou systèmes d'exploitation.

## 3.4 Synthèse comparative

| Notion | Question posée | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnalité | Que peut faire le système ? | Envoyer un e-mail de confirmation |
| Besoin fonctionnel | Quel service métier est rendu à l'utilisateur ? | Le client doit pouvoir suivre l'état de sa commande en temps réel |
| Besoin non fonctionnel | Dans quelles conditions le système doit-il fonctionner ? | La page doit s'afficher en moins de 2 secondes |

Remarque — Ne pas confondre besoin fonctionnel et fonctionnalité : le besoin fonctionnel exprime une attente métier globale, tandis que la fonctionnalité en est la traduction technique concrète. Un même besoin fonctionnel peut nécessiter plusieurs fonctionnalités pour être satisfait.

# 4. Recueillir les besoins : la méthode QQOQCCP

## 4.1 Présentation de la méthode

Définition — La méthode QQOQCCP est un outil d'analyse qui permet de recueillir de façon exhaustive les informations nécessaires à la compréhension d'une situation, d'un besoin ou d'un problème, en posant systématiquement une série de questions.

Cette méthode est particulièrement utile en amont de la rédaction du cahier des charges, lors des entretiens avec la MOA et les utilisateurs, afin de ne négliger aucun aspect du besoin exprimé.

## 4.2 Les sept questions

- Qui ? Qui est concerné ? Qui sont les utilisateurs, les acteurs impliqués ?

- Quoi ? De quoi s'agit-il ? Quel est l'objet précis du besoin ?

- Où ? Dans quel lieu, quel environnement, quel contexte le besoin s'exprime-t-il ?

- Quand ? À quel moment, avec quelle fréquence, dans quel délai ?

- Comment ? De quelle manière le besoin doit-il être satisfait ? Quel processus, quel moyen ?

- Combien ? Quelle quantité, quel volume, quel budget, quelle charge est concernée ?

- Pourquoi ? (question facultative) Quelle est la raison, la justification du besoin ? Cette question aide à distinguer le besoin réel d'une simple demande de solution.

## 4.3 Exemple d'application

Pour un besoin exprimé comme « Le client veut pouvoir suivre sa commande », l'application du QQOQCCP permettrait de préciser : Qui (le client final, connecté à son compte) ; Quoi (statut de la commande : en préparation, expédiée, livrée) ; Où (sur le site web et l'application mobile) ; Quand (mise à jour en temps réel) ; Comment (notification par e-mail et affichage sur une page dédiée) ; Combien (aucune limite de nombre de commandes suivies) ; Pourquoi (réduire les appels au service client).

# 5. Prioriser les besoins : la matrice MoSCoW

## 5.1 Présentation

Définition — La matrice MoSCoW est une méthode de priorisation des besoins qui classe chaque exigence dans l'une des quatre catégories suivantes : Must have, Should have, Could have, Won't have.

Cette méthode est essentielle car un projet dispose toujours d'un budget et d'un délai limités : il est donc impossible de tout développer en même temps. La matrice MoSCoW permet d'objectiver les arbitrages entre le client et l'équipe projet.

## 5.2 M — Must have (les incontournables)

Les besoins « Must have » sont non négociables : l'absence d'un seul de ces éléments rend le logiciel inutilisable, incomplet ou illégal. Ce sont les fondations du projet.

Bonne pratique — Méthode d'identification : posez-vous la question « Si je ne disposais que de 30 % du budget, devrais-je impérativement le coder ? ». Si la réponse est oui, il s'agit bien d'un besoin Must have.

## 5.3 S — Should have (l'essentiel)

Les besoins « Should have » sont importants et apportent une réelle valeur au produit, mais leur absence, bien que regrettable, ne rend pas le système inutilisable. Ils sont généralement développés juste après les Must have si le temps et le budget le permettent.

## 5.4 C — Could have (le confort)

Les besoins « Could have » représentent le confort ou la « cerise sur le gâteau » : ce sont des éléments de confort esthétique ou d'agrément qui améliorent l'expérience sans être indispensables.

Bonne pratique — Méthode d'identification : demandez-vous si cet élément apporte un réel plaisir d'utilisation. Si son absence ne gêne pas l'usage du produit, il s'agit d'un Could have.

## 5.5 W — Won't have (l'exclu du périmètre)

Les besoins « Won't have » sont explicitement exclus du périmètre actuel du projet. Cette catégorie constitue une protection essentielle contre la dérive de périmètre (« scope creep »).

Bonne pratique — Méthode d'identification : demandez-vous si cette demande éloigne le projet de son objectif immédiat. Si son intégration met en péril la date de livraison, elle doit être classée en Won't have — quitte à être reconsidérée pour une version ultérieure.

## 5.6 Tableau récapitulatif

| Catégorie | Signification | Question clé |
| --- | --- | --- |
| Must have | Non négociable, indispensable | Sans cela, le logiciel est inutilisable ou illégal ? |
| Should have | Important mais non bloquant | Le produit reste utilisable sans, mais perd de la valeur ? |
| Could have | Confort, agrément | Cela apporte-t-il un plaisir d'utilisation supplémentaire ? |
| Won't have | Exclu du périmètre actuel | Cela éloigne-t-il le projet de son objectif immédiat ? |

# 6. Formuler les besoins : User Stories et méthode SMART

## 6.1 Les User Stories

Définition — Une User Story est un format court et standardisé permettant d'exprimer un besoin fonctionnel du point de vue de l'utilisateur, sous la forme : « En tant que <Rôle>, je veux <Action> afin de <Bénéfice> ».

Ce format est aujourd'hui le standard recommandé pour rédiger la partie « besoins fonctionnels » du cahier des charges, notamment dans un contexte de gestion de projet agile. Il présente l'avantage de toujours relier une action concrète à la valeur métier qu'elle apporte, ce qui facilite les échanges entre la MOA et la MOE.

Exemple : « En tant qu'utilisateur inscrit, je veux recevoir une notification par e-mail lorsque ma commande est expédiée, afin de suivre l'avancement de ma livraison sans avoir à me connecter au site. »

## 6.2 La méthode SMART

Définition — La méthode SMART est un filtre de qualité qui permet de vérifier qu'un besoin ou un objectif est correctement formulé, à travers cinq critères : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel.

- S — Spécifique : une seule idée par phrase, sans ambiguïté sur ce qui est attendu.

- M — Mesurable : le besoin doit pouvoir être testé et validé de façon binaire (oui/non), à l'aide d'un critère objectif.

- A — Atteignable : le besoin doit pouvoir être réalisé (« codable ») par l'équipe, compte tenu de ses compétences et de ses moyens.

- R — Réaliste : le besoin doit être cohérent avec les ressources, le contexte et les contraintes réelles du projet.

- T — Temporel : le besoin doit être borné dans le temps, avec une échéance ou un délai identifié.

## 6.3 Lien entre User Story et méthode SMART

Ces deux méthodes sont complémentaires : la User Story donne le format d'expression du besoin fonctionnel, tandis que la méthode SMART sert de grille de contrôle qualité pour vérifier que cette formulation est suffisamment précise, testable et réalisable avant d'être intégrée au cahier des charges.

# 7. Structure complète d'un cahier des charges

## 7.1 Vue d'ensemble des cinq grandes parties

Un cahier des charges suit généralement une structure standard en cinq grandes parties, chacune répondant à une question clé :

| Partie | Question clé |
| --- | --- |
| 1. Présentation du contexte | Le pourquoi et les acteurs |
| 2. Périmètre et besoins fonctionnels | Le quoi et les limites |
| 3. Contraintes techniques et opérationnelles | Le terrain et la loi |
| 4. Besoins non fonctionnels | La qualité et la fiabilité |
| 5. Livrables, calendrier et gestion de projet | Les délais et le suivi |

## 7.2 Présentation du contexte

Cette première partie pose les fondations du projet. Elle comprend :

- La raison d'être du projet : pourquoi ce projet est-il lancé ?

- L'historique : quel problème actuel justifie le projet ?

- Les objectifs poursuivis, formulés de façon claire et si possible mesurable.

- L'identification des acteurs : la MOA, la MOE, et les utilisateurs finaux (voir chapitre 2).

## 7.3 Périmètre et besoins fonctionnels

Cette partie délimite précisément les frontières du projet. Elle distingue :

- Le périmètre inclus : l'ensemble de ce que le projet couvre réellement.

- Le périmètre exclus : ce que le projet ne traitera pas, afin d'éviter toute ambiguïté ou dérive ultérieure.

On y retrouve également les spécifications fonctionnelles détaillées, parfois regroupées dans un document dédié appelé CDCF (Cahier des Charges Fonctionnel), qui décrit précisément les fonctions pures attendues du logiciel. Le format recommandé pour rédiger ces besoins est celui des User Stories (voir 6.1).

## 7.4 Contraintes techniques et opérationnelles

Cette partie recense deux types de contraintes :

- L'environnement technique : les systèmes, logiciels ou infrastructures existants avec lesquels la solution devra être compatible ou s'intégrer.

- Les contraintes externes : les règles non négociables imposées par le contexte du pays ou du secteur (obligations légales et réglementaires, normes d'ergonomie et d'accessibilité, etc.).

## 7.5 Besoins non fonctionnels

Cette partie détaille les exigences de performance et les contraintes à respecter pour garantir un fonctionnement optimal et fiable du système (voir 3.3 pour la définition et des exemples : disponibilité, sécurité, temps de réponse, montée en charge, etc.).

## 7.6 Livrables, calendrier et gestion de projet

Cette partie précise ce qui sera concrètement remis au client et selon quel rythme :

- Les livrables : l'ensemble des éléments fournis au client (code source, application compilée, documentation, manuel d'utilisation, etc.).

- Le calendrier : le planning du projet, généralement découpé en jalons (« milestones ») correspondant à des étapes de livraison intermédiaires.

## 7.7 Suivi et processus de validation

Cette dernière partie décrit les modalités de pilotage du projet dans la durée : fréquence et format des réunions de suivi, modalités de reporting (comptes rendus, tableaux de bord), et processus de validation des livrables par la MOA (recette, tests d'acceptation, signature de PV de livraison, etc.).

# 8. Sécuriser les accès : RBAC et ABAC

Parmi les contraintes techniques et non fonctionnelles fréquemment mentionnées dans un cahier des charges figure la gestion des droits d'accès. Deux modèles principaux sont couramment utilisés pour définir qui peut accéder à quoi dans un système.

## 8.1 RBAC — Role-Based Access Control

Définition — Le RBAC (contrôle d'accès basé sur les rôles) est un modèle de sécurité dans lequel les autorisations d'accès sont attribuées en fonction du rôle occupé par l'utilisateur au sein de l'organisation (par exemple : administrateur, gestionnaire, utilisateur standard).

Chaque rôle est associé à un ensemble de permissions prédéfinies. Un utilisateur hérite automatiquement des droits liés au rôle qui lui est attribué. Ce modèle est simple à mettre en place et à administrer, en particulier lorsque le nombre de rôles distincts reste limité.

## 8.2 ABAC — Attribute-Based Access Control

Définition — L'ABAC (contrôle d'accès basé sur les attributs) est un modèle de sécurité plus fin, dans lequel les décisions d'accès sont prises dynamiquement à partir de plusieurs attributs : ceux de l'utilisateur (service, ancienneté), de la ressource demandée (sensibilité, propriétaire), et du contexte (heure, localisation, appareil utilisé).

Ce modèle permet des règles beaucoup plus précises que le RBAC (par exemple : « un gestionnaire ne peut consulter un dossier client que pendant les heures ouvrées et depuis le réseau de l'entreprise »), au prix d'une complexité de mise en œuvre plus importante.

## 8.3 Comparaison

| Critère | RBAC | ABAC |
| --- | --- | --- |
| Base de la décision | Rôle de l'utilisateur | Attributs multiples (utilisateur, ressource, contexte) |
| Simplicité | Simple à administrer | Plus complexe à configurer |
| Finesse des règles | Limitée | Très élevée |
| Cas d'usage typique | Organisations à rôles stables et peu nombreux | Environnements nécessitant des règles contextuelles fines |

Remarque — Le choix entre RBAC et ABAC doit être précisé dans les contraintes techniques du cahier des charges lorsque la gestion des droits d'accès est un enjeu du projet.

# 9. Gestion de projet : méthodes agiles

La partie « suivi et gestion de projet » du cahier des charges (voir 7.6 et 7.7) s'appuie aujourd'hui très largement sur les principes de l'agilité. Il est donc utile d'en connaître les fondamentaux.

## 9.1 Principes de l'agilité

Définition — Les méthodes agiles regroupent un ensemble de pratiques de gestion de projet reposant sur le développement itératif et incrémental : le produit est construit par cycles courts et successifs, avec des retours réguliers du client, plutôt que livré en une seule fois à la fin du projet.

Parmi les principes clés figurent : l'adaptation au changement plutôt que le suivi rigide d'un plan initial, la collaboration étroite et continue avec le client, la livraison fréquente de versions fonctionnelles du produit, et l'auto-organisation des équipes.

## 9.2 Scrum

Définition — Scrum est un framework agile structuré autour de cycles de développement courts appelés « sprints » (généralement de une à quatre semaines), à l'issue de chacun desquels une version incrémentale du produit est livrée.

Scrum définit des rôles précis (Product Owner, Scrum Master, équipe de développement) et des rituels réguliers (planification de sprint, réunion quotidienne appelée « daily stand-up », revue de sprint, rétrospective) qui rythment le suivi du projet.

## 9.3 Kanban

Définition — Kanban est une méthode de gestion visuelle du flux de travail, reposant sur un tableau divisé en colonnes (par exemple : « à faire », « en cours », « terminé ») sur lequel circulent les tâches, avec une limitation du nombre de tâches en cours simultanément.

Contrairement à Scrum, Kanban ne fonctionne pas par cycles fixes : les tâches sont traitées en flux continu, ce qui en fait une méthode particulièrement adaptée au suivi opérationnel et à la maintenance.

## 9.4 CI/CD

Définition — Le CI/CD (Intégration Continue / Déploiement Continu) désigne un ensemble de pratiques automatisées permettant d'intégrer, de tester et de déployer fréquemment et de façon fiable les évolutions d'un logiciel.

L'intégration continue (Continuous Integration) consiste à fusionner régulièrement le code de chaque développeur dans une base commune, en exécutant automatiquement des tests à chaque modification. Le déploiement continu (Continuous Deployment) automatise ensuite la mise en production de ces évolutions validées. Ces pratiques sont couramment mises en œuvre à l'aide de plateformes telles que GitHub (via GitHub Actions), qui permettent d'automatiser l'ensemble de cette chaîne.

# 10. Les règles d'or de la rédaction d'un CDC

Au-delà de la structure, la qualité d'un cahier des charges tient beaucoup à la rigueur de sa rédaction. Trois règles d'or doivent être respectées en permanence.

## 10.1 Mesurabilité

Définition — Tout ce qui est écrit dans le cahier des charges doit être quantifiable et vérifiable objectivement.

Un besoin non mesurable ne peut pas être validé de façon fiable lors de la recette du projet. Cette règle rejoint le critère « Mesurable » de la méthode SMART (voir 6.2).

## 10.2 Exhaustivité

Définition — Il ne faut jamais supposer que le client comprendra un élément resté implicite : tout ce qui compte pour le projet doit être écrit explicitement.

Bonne pratique — Règle à retenir : « Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas ». En cas de litige, seul ce qui figure noir sur blanc dans le CDC fait référence.

## 10.3 Langage univoque

Le choix des temps et des modes verbaux doit refléter le niveau d'obligation de chaque exigence :

- Pour les besoins Must have (obligations absolues) : utiliser le présent de l'indicatif (« le système enregistre… », « l'utilisateur doit pouvoir… »).

- Pour les préférences facultatives (Should/Could have) : utiliser le conditionnel (« le système pourrait proposer… »).

Cette distinction évite toute confusion entre ce qui est contractuellement dû et ce qui relève d'une simple option.

## 10.4 Synthèse méthodologique

La rédaction d'un cahier des charges de qualité repose donc sur l'articulation cohérente de plusieurs méthodes complémentaires, résumée dans le tableau ci-dessous :

| Étape | Méthode | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Recueil du besoin | QQOQCCP | Explorer le besoin sous tous ses angles |
| Formulation du besoin | User Story | Exprimer le besoin du point de vue de l'utilisateur |
| Contrôle qualité du besoin | SMART | Vérifier que le besoin est précis, mesurable et réalisable |
| Priorisation des besoins | MoSCoW | Arbitrer entre l'indispensable et le confort |

# . Conclusion

Le cahier des charges constitue le socle sur lequel repose la réussite d'un projet informatique. Sa qualité dépend de la clarté avec laquelle les besoins sont recueillis (QQOQCCP), formulés (User Stories, SMART), priorisés (MoSCoW) et structurés (les cinq grandes parties du CDC).

Un bon cahier des charges n'est ni un simple contrat administratif, ni un document purement technique : il est à la fois le traducteur des attentes du client, le bouclier qui protège les deux parties, et la boussole qui guide l'équipe projet jusqu'à la livraison finale.

La maîtrise de ces méthodes et de cette structure permet à tout étudiant ou chef de projet d'aborder la rédaction d'un cahier des charges avec rigueur, précision et professionnalisme.

# . Glossaire

- MOA : Maîtrise d'Ouvrage — porte le besoin métier et finance le projet.

- MOE : Maîtrise d'Œuvre — conçoit et réalise la solution technique.

- CDC : Cahier des Charges — document contractuel décrivant besoins, exigences et contraintes.

- CDCF : Cahier des Charges Fonctionnel — détaille les fonctions pures attendues du logiciel.

- MoSCoW : Méthode de priorisation Must/Should/Could/Won't have.

- QQOQCCP : Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi — méthode de recueil du besoin.

- SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel — grille de qualité d'un besoin.

- RBAC : Role-Based Access Control — droits d'accès fondés sur le rôle.

- ABAC : Attribute-Based Access Control — droits d'accès fondés sur des attributs contextuels.

- CI/CD : Intégration Continue / Déploiement Continu — automatisation des tests et de la mise en production.